Propuesta de Plan de Mantenimiento para los Próximos Seis Meses

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la aplicación PetCare, se propone realizar un mantenimiento periódico durante los próximos seis meses. Este mantenimiento permitirá corregir posibles errores, mejorar el rendimiento de la aplicación y mantener actualizado el proyecto con las nuevas versiones de Flutter y sus dependencias.

Las actividades principales serán:

- Mes 1: Corrección de errores encontrados durante el uso de la aplicación.

- Mes 2: Optimización del código y mejora de la organización de los componentes.

- Mes 3: Actualización de las dependencias y verificación de la compatibilidad con nuevas versiones de Flutter.

- Mes 4: Implementación de pequeñas mejoras en la interfaz y la experiencia del usuario.

- Mes 5: Realización de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades.

- Mes 6: Evaluación de nuevas funcionalidades, como la integración con una API o el almacenamiento local de datos.

Este plan busca mantener la aplicación estable, organizada y preparada para futuras mejoras, garantizando una buena experiencia para los usuarios y facilitando el mantenimiento del código a largo plazo.